**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**----------o0o-------------**

**HỢP ĐỒNG PHẦN MỀM WEBSITE**

**Số:…………………….**

* *Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005.QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;*
* *Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
* *Căn cứ Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lí, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;*
* *Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng của công ty Đẳng Cấp Việt.*

Hôm nay, ngày 14tháng 07năm 2015, hai bên chúng tôi gồm:

**BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẲNG CẤP VIỆT**

* Ðịa chỉ : 232/17 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
* Điện thoại :(848)3948396 Fax: (848)38116791 Mã số thuế:0311632562
* Số tài khoản : 150736929, tại Ngân hàng ACB – Phòng giao dịch Lạc Long Quân, Tp.HCM
* Ðại diện bởi : Ông**NGÔ BẢO KHÁNH** Chức vụ: Phó giám đốc

# BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN VŨ SÀI GÒN

* Ðịa chỉ : 600 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM
* Điện Thoại : (848)3512 6252 Fax: (848) 3512 6257 Mã số thuế: 0309884837
* **Đại diện bởi : Ông TRẦN NGỌC NHẬT Chức vụ: Phó tổng giám đốc**

**đã thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản cụ thể sau:**

**ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG**

Bên Alập trìnhphần mềm website bán vésong ngữ choBên Bvới nội dung và công việc sau:

* Lập trình website: thực hiện theo đúng các yêu cầu về cấu trúc và chức năng được mô tả trong Điều 4 (Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán). Việc lập trình phần mềm bán vé có thể sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung nội dung và cấu trúc theo yêu cầu của Bên B nhưng không phát sinhthêm chức năng mới.
* Cài đặt chuyển giao phần mềm trên website [www.hoahauhoanvuvietnam.com](http://www.hoahauhoanvuvietnam.com) – cả ngôn ngữ của website là tiếng việt và tiếng anh.Nghiệm thu đưa phần mềm đưa vào hoạt động.

**ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN**

**Bên A:**

* Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các hạng mục công việc trong phụ lục đã ký và đảm bảo bàn giao phần mềm đúng thời hạn.
* Có trách nhiệm cung cấp các bản thiết kế trong vòng 7 ngày theo sơ đồ chỗ ngồi của bên B.
* Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các tình huống bất khả kháng hoặc trong các tình huống vi phạm hợp đồng do lỗi của bên B.
* Có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng đề đòi bồi thường và xử lý theo luật định nếu bên B vi phạm hợp đồng.

**Bên B:**

* Có trách nhiệm cử người phối hợp với bên A trong giai đoạn khảo sát và thiết kế giao diện. Các giao diện sẽ phải quyết định trong vòng 3 ngày sau khi ký hợp đồng.
* Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về nội dung, sơ đồ chỗ ngồi vé, để bên A sử dụng trong quá trình thiết kế và lập trình. Các thông tin này bên B chịu trách nhiệm về bản quyền và sở hữu trí tuệ
* Có trách nhiệm cử 1 nhân viên tiếp nhận và nghiệm thu phần mềm.
* Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thanh toán nêu tại điều 4, hợp đồng này.
* Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các tình huống bất khả kháng hoặc trong các tình huống vi phạm hợp đồng do lỗi của bên A.
* Có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng đề đòi bồi thường và xử lý theo luật định nếu bên A vi phạm hợp đồng.

**ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Giai đoạn** | **Thời gian**  **(Ngày làm việc)** | **Công việc thực hiện** |
| **1** | Xây dựng hồ sơ thiết kế cho website | 01 ngày | * Quý Công ty **cung cấp dữ liệu ban đầu** cho bên thiết kế. |
| **2** | Thiết kế giao diện website | 04 ngày | * Chúng tôi thiết kế các giao diện cho website và gửi Quý Công ty duyệt. * Chúng tôi cùng Quý Công ty duyệt và điều chỉnh giao diện. |
| **3** | Phân tích và lập trình website | 20 ngày | * Chúng tôi tiến hành lập trình sơ đồ trên cơ sở giao diện được duyệt |
| Thông tin cho website theo sitemap |  |
| **4** | Xử lý và cập nhật thông tin cho website | 01 ngày | * Chúng tôi tiến hành xử lý và cập nhật tin lên website. * Quý Công ty cùng Chúng tôi thử nghiệm và hoàn chỉnh ứng dụng. |
| **5** | Cài đặt và kiểm tra ứng dụng | 01 ngày | * Chúng tôi cài đặt ứng dụng lên Internet & kiểm tra ứng dụng trong 01 ngày |

* Tổng thời gian thực hiện là **27**ngày (không bao gồm ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật)
* Trường hợp phần mềm đã & đang được lập trình theo giao diện và chứcnăng đã được duyệt, Quý Công ty muốn điều chỉnh giao diện hoặc chức năng, Chúng tôi xem xét tính phí thiết kế và lập trình phần mềm theo giao diện hoặc chức năng mới. Tiến độ thực hiện dự án phải quay trở về giai đoạn 2 của bảng tiến độ của từng dự án.

**ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN**

**Giá trị hợp đồng:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **MODULE VÀ CÁC CHỨC NĂNG** | |
| **1** | **MODULE THÔNG TIN ĐẠI LÝ** | |
|  | * Banner đầu trang: Thể hiện Logo, Slogan và các hình ảnh có sử dụng hiệu ứng Flash hoặc slide show.   + - * **Cấp I –** Thể hiện thông tin liên hệ của các đại lý.       * **Quản trị**:     - Cho phép Admin cập nhật nội dung không giới hạn. | |
| **2** | **MODULE SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI** | |
|  | * Thể hiện sơ đồ chỗ ngồi tổng thể cho người dùng khi truy cập xem.   + - * **Hiển thị những hạng vé**: Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 |…v.v.       * **Hiển thị vị trí chỗ ngồi và mức giá**: Loại 1 🡪 Vị trí trái | Vị trí phải | Vị trí giữa |…v.v.       * **Người dùng:**     - Người dùng click vô khu vực của hạng vé nào thì sẽ thể hiện vị trí ghế chưa đặt mua.     - Người dùng có thể xem được giá vé của từng hạng mức vị trí ghế.     - Người dùng có thế đặt vé qua form và được gởi cho admin.   form.png   * + - * **Quản trị Admin**:     - Cho phép Admin cập nhật trạng thái vị trí chỗ ngồi với 03 trạng thái: Ghế trống 🡪 Chờ mua 🡪 Đã mua (03 trạng thái sẽ được kí hiệu với 03 màu khác nhau). Sauk hi trạng thái chờ hoặc mua Admin có quyền nhả lại trạng thái ban đầu.     - Admin có quyền khóa và mở những khu vực ghế ngồi chưa bán.     - Admin cho quyền chọn màu cho từng trạng thái ghế.     - Cho phép admin xem thống kê của từng quản trị viên.     - Cho phép admin gởi mail hàng loạt cho khách hàng từ thông tin email form đặt vé.     - Tạo số lượng quản trị viên không hạn chế.       * **Quản trị viên:**     - Có tài khoản đăng nhập riêng.     - Cho phép quản trị viên cập nhật trạng thái vị trí chỗ ngồi từ ghế trống 🡪 Chờ mua 🡪 Đã mua. Sau khi đã chờ hoặc mua thì không được nhả lại trạng thái ban đầu.     - Hiển thị tên của quản trị viên trên những ghế đã được chờ hoặc mua.     - Thống kế số lượng ghế chờ hoặc ghế bán của từng quản trị viên. | |
| **3** | **GIAO DIỆN SMARPHONE** |  |
|  | * + - * Sử dụng công nghệ responsive, giao diện website tự động thu nhỏ hay lớn tùy theo trên giao diện điện thoại, máy tính bảng, (Giao diện đặc trưng tối ưu hiển thị trên các dòng điện thoại hệ điều hành IOS hoặc Android…). | 2.000.000 |
| **Tổng chi phí:**  *Bằng chữ: Mười chín triệu đồng chẵn./.*  *Sản phẩm không chịu thuế.* | | **19.000.000** |

* Tổng chi phí thực hiện: **19.000.000 đồng** (bằng chữ:*Mười chín triệu đồng chẵn*)./.
* Lập trình phần mềm thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng.
* Chi phí trên không bao gồm chi phí dịch thuật và biên tập nội dungnếu bên B chỉ cung cấp tài liệu tiếng Việt.

**PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN**

* Quý Khách hàng thanh toán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 03 ngày sau khi hai bên ký kết hợp đồng.
* Quý Khách hàng thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 03 ngày sau khi hai bên ký biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.
* Phương thức thanh toán: chuyển khoản hay tiền mặt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + Lần 1 | Sau khi hai bên ký hợp đồng, Bên Bthanh toán 50% với số tiền là | **9.500.000** |
| * + Lần 2 | Sau khi nghiệm thu toàn bộ website, vận hành chạy thử, Bên B thanh toán 50% với số tiền là | **9.500.000** |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẲNG CẤP VIỆT**

* Số tài khoản : 150736929
* Tại : Ngân hàng ACB – Phòng giao dịch Lạc Long Quân, HCM

**ĐIỀU 5: BẢO HÀNH**

* Thời gian bảo hành: 24 tháng (sau khi phần mềm được tiến hành cài đặt trên Internet).
* Trong quá trình vận hành, khi có phát sinh lỗi thì Bên B sẽ chuyển các phần lỗi cho Bên A (bao gồm các thao tác và màn hình lỗi).
* Trong thời gian 04 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin báo lỗi của Bên B, nhân viên kỹ thuật Bên A sẽ kiểm tra và khắc phục các lỗi phát sinh và Bên B sẽ không phải trả bất kỳ chi phí phát sinh nào trong thời gian bảo hành.
* Các dịch vụ bảo hành không được áp dụng nếu bên A chứng minh được đó là lỗi của Bên B.
* Trong quá trình sử dụng nếu phát sinh thêm các yêu cầu và tính năng mới thì Bên A và Bên B sẽ trao đổi thêm để xác định thời gian, chi phí để thực hiện.

**ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG**

Các nguyên nhân khách quan dưới đây được coi là bất khả kháng và là căn cứ để một trong hai bên đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng:

* Các nguyên nhân thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, ..
* Một trong hai bên trở nên không còn đủ tư cách pháp nhân theo một quyết định của tòa án hoặc bên đó chủ động đăng ký chấm dứt hoạt động, tạm ngừng hoạt động, giải thể.

**ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

* Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
* Mọi thay đổi liên quan đến nội dung hợp đồng phải được một Bên thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước ít nhất 03 ngày. Nội dung thay đổi chỉ có hiệu lực nếu thông báo của một Bên được Bên kia chấp thuận bằng văn bản. Mọi chi phí phát sinh từ việc thay đổi hợp đồng sẽ do Bên đề nghị thay đổi chịu trách nhiệm thanh toán.
* Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này (nếu có) sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất, vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.
* Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B**

**NGÔ BẢO KHÁNH TRẦN NGỌC NHẬT**